09.02.07    ПР-312

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа»

профессионального модуля

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

| Практиканты |  |  | Филатов Н.А. Мазур И.Д. Миллер Н.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители практики |  |  | Смирнова Е.Е. Домбровский Н.С. |

Оглавление

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ	4

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ВАРИАНТ 7	5

Дневник руководителя группы разработки	7

Распределение ролей в проектной группе (из Рейтинг.xlsx)	9

Итоговый рейтинг (из Рейтинг.xlsx)	9

Рейтинг участников команды (из Рейтинг.xlsx)	9

КТУ Группы (из Рейтинг.xlsx)	12

Краткое описание проекта «Бронирование отелей»	14

Диаграммы	16

Реализация приложения	17

Результаты работы в системе контроля версий	22

Протоколы тестирования	23

Заключение	28

Список литературы	29

ВВЕДЕНИЕ

Практика УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа» проводилась в период с 28.04.2025 г. по 3.05.2025 на базе мастерской «Разработка мобильных приложений» в БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

Целью учебной практики УП.02.01 Ролевая игра «Проектная группа» является комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы в будущей профессиональной деятельности студентами по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

В период выполнения УП.02.01 необходимо разработать приложение для работы на устройствах под управлением ОС Android с возможностью обработки запрошенных данных с API на основании технического задания и макета экранов.

За время практики должны быть выполнены следующие виды работ:

- создание проектной группы;

- системный анализ и проектирование;

- интеграция программных модулей;

- тестирование разработки базы данных и приложения;

- подготовка и защита проекта.

Результатом практики является готовое приложение, а также презентационный материал, демонстрирующий процесс создания и функциональные возможности приложения.

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

| Дата | Виды выполненных работ | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 28.04.25 | Вводный инструктаж. Распределение ролей. Планирование разработки. |  |
| 29.04.25 | Декомпозиция системы и поведения. Моделирование бизнес-логики. Моделирование интерфейса. |  |
| 30.04.25 | Реализация логики приложения для работы с веб-сервисом. Документирование результатов проекта. |  |
| 1.05.25 | Обработка сетевых запросов. Парсинг данных. |  |
| 2.05.25 | Тестирование разработки базы данных и приложения |  |
| 3.05.25 | Подготовка и защита портфолио, дневника и отчета по учебной практике. |  |

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ВАРИАНТ 7

Разработка приложения «Бронирование отелей»

Требуется разработать программное решение для сервиса бронирования отелей. Пользователь сможет искать, сравнивать и бронировать номера в отелях по всему миру.

Основные функции приложения:

- регистрация и авторизация в приложении;

- поиск отелей по датам, местоположению и критериям (цена, звездность, удобства);

- бронирование номера с выбором дополнительных услуг;

- предварительный расчет стоимости бронирования;

- система отзывов и рейтингов отелей;

- уведомления о статусе бронирования (подтверждение, отмена, напоминание о заезде).

Регистрация и авторизация в приложении

Для регистрации в приложении пользователь заполняет обязательные поля:

- логин пользователя;

- адрес электронной почты или номер телефона;

- пароль;

- ФИО пользователя;

- предпочтения (тип жилья, удобства).

Для авторизации в приложении пользователь может использовать логин/пароль, указанный при регистрации.

Пользователь может просмотреть или изменить эти данные в личном кабинете.

Поиск

Пользователь может осуществлять поиск по отелям по месту расположения, звездам, дополнительным услугам, пользовательскому рейтингу.

Пользователь может просмотреть дополнительные данные о отеле такие как, изображения, описание и прочитать отзывы пользователей.

Пользователь может просмотреть описание о номере, его категории, описании.

Бронирование

Пользователь может бронировать отели выбирая отель, номере, даты брони и дополнительные услуги (завтрак, трансфер, экскурсии).

Предварительный расчет

Присутствует расчёт предварительной стоимости брони с учетом всех скидок. При оформлении бронирования должен быть выбран способ оплаты и способ связи.

Отзывы

Пользователи могут оставлять отзывы о отеле с текстовым описанием и рейтингом, рейтинг автоматически суммируется и отображается на странице отеля.

Получение уведомлений

Приложение должно оправлять PUSH-уведомление пользователю о подтверждении брони, изменениях (отмене, задержке, изменении цены) или спецпредложения.

Дневник руководителя группы разработки

При выполнении роли менеджера я проводил ежедневные совещания с членами проектной группы для подведения промежуточных итогов и постановки задач на день, перераспределял обязанности между членами группы, ежедневно отчитывался о ходе проекта на совещании с руководителями практики, консультировал сотрудников, принимал участие в проектировании, разработке и презентации.

Таблица 1 – Дневник-отчет

| Дата | Выполненная работа | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1-й день | Изучение профессиональных стандартов Изучение задания на проектирование Определение структуры группы Распределение обязанностей в группе Создание технологической документации Создание проектной документации Определились с архитектурой приложения Организовал мозговой штурм для выполнения декомпозиции системы Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ |  |
| 2-й день | Создали проект в системе контроля версий Создали роли в проекте Участвовал в мозговом штурме для выполнения декомпозиции поведения Консультировал сотрудников при выполнении проектных работ – построили модели среде проектирования (по ролям): программист - модель бизнес-логики, разработчик БД - модель данных, дизайнер - модель интерфейса Тестировщик проектировал 1-й тестовый вариант Технический писатель составлял проектную документацию Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 3-й день | Перераспределил роли. Организовал разработку программного обеспечения по ролям: разработка БД, разработка настольной версии, разработка мобильной версии, настройка безопасности системы. Организовал тестирование модулей по разработанным сценариям и оформление протоколов тестирования. Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и представил предложения руководителю |  |
| 4-й день | Выполнили интеграцию программных модулей с использованием системы контроля версий TFS Выполнили тестирование и отладку интеграции Продолжили создание технологической документации и проектной документации Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |
| 5-й день | Перераспределил роли. Отладка интеграции Составили рецензию на предложенный по жребию проект Разработали мультимедийную презентацию Доработали технологическую документацию и проектную документацию Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |
| 6-й день | Подготовили доклад Выступили с презентацией проектной группы и программного продукта Оформление отчета о практики Определил коэффициенты трудового участия членов группы и заполнил таблицу КТУ Определил личный рейтинг членов группы и и представил предложения руководителю |  |

Распределение ролей в проектной группе (из Рейтинг.xlsx)

|  | ФИО | роль день1 | роль день2 | роль день3 | роль день4 | роль день5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филатов Никита Алексеевич | Менеджер + Тех. Писатель | Менеджер + Разраб. Клиентской части | Менеджер + Разраб. Клиентской части | Выходной | Менеджер + Разраб. Клиентской части |
|  | Мазур Иван Дмитриевич | Дизайнер | Разраб. Серв. части + Тестировщик БД | Тех. Писатель + Разраб. Серв. Части |  | Тестировщик Клиентской части |
|  | Миллер Никита Романович | Разраб. БД | Тех. Писатель + Дизайнер | Разраб. БД + Дизайнер |  | Тех. Писатель + Тестировщик Серв. части |

Итоговый рейтинг (из Рейтинг.xlsx)

| Рейтинг участников команды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Дата 1 | Дата 2 | Дата 3 | Дата 4 | Дата 5 | Дата 6 |
| Мазур Иван Дмитриевич | 6 | 10 | 16,5 | ВЫХОДНОЙ | 30 | 30 |
| Миллер Никита Романович | 6 | 14 | 18 |  | 29 | 29 |
| Филатов Никита Алексеевич | 11 | 14 | 20 |  | 36 | 36 |
| КТУ при работе в группе |  |  |  |  |  |  |
| ФИО | Дата 1 | Дата 2 | Дата 3 | Дата 4 | Дата 5 | Дата 6 |
| Мазур Иван Дмитриевич | 3,0 | 4,5 | 9,1 | ВЫХОДНОЙ | 11,2 | 11,2 |
| Миллер Никита Романович | 3,0 | 4,5 | 5,1 |  | 7,2 | 7,2 |
| Филатов Никита Алексеевич | 11,0 | 12,5 | 13,1 |  | 17,2 | 17,2 |

Рейтинг участников команды (из Рейтинг.xlsx)

| Объекты оценивания | Суб критерии | Аспекты | Рейтинг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. |  | Филатов Никита Алексеевич | Миллер Никита Романович | Мазур Иван Дмитриевич |
|  |  |  |  | групповая работа | выполнение ролей |  |  |  |
| Презентация проектной группы и проектных решений | Технологическая документация | Оформление соответствует требованиям ГОСТ 2.105-95 и внутренним стандартам предприятия | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Все разделы документа "Протокол тестирования" составлены в соответствии со стандартом ГОСТ 19.502-78 | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Дневник менеджера группы полностью отражает границы ответственности членов группы и выполнение графика работ программного проекта | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  | Проектная документация | Использовано несколько приемов анализа требований, хорошо описана логика приложения, модели и диаграммы построены с использованием CASE-средств | 1,5 |  | * | 0 | 0 | 1,5 |
|  |  | Описаны методы и технологии реализации функций приложения, разработаны сценарии тестирования, представлены результаты | 2 |  | * | 0 | 0 | 2 |
|  | Мультимедийная презентация | Полностью иллюстрирует и дополняет основные положения доклада | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  | Доклад | Доклад имеет четкую структуру | 1 | * |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Организация работы проектной группы изложена ясно и полно | 2 | * |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Саморегуляция и личная эффективность на высоком уровне | 1 | * |  | 1 | 1 | 1 |
| Системный анализ и проектирование | Декомпозиция системы и поведения | Модель подготовлена в среде проектирования или разработки | 2 | * |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Определены актеры | 1 | * |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Определены прецеденты | 1 | * |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Представлены спецификации всех прецедентов | 1 | * |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Указаны все сущности предметной области | 1 | * |  | 1 | 0 | 0 |
|  | Моделирование данных | Модель подготовлена в среде проектирования или разработки | 2 |  | * | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Таблицы соответствуют хранимым классам | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | БД находится в 3НФ | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Первичные и внешние ключи назначены верно | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Указаны типы полей | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  | Моделирование интерфейса | Модель подготовлена в среде проектирования или разработки | 2 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Модель экранов позволяет реализовать все функции пользователя мобильного приложения | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Модель экранов позволяет реализовать все функции администратора сервера | 1 |  | * | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Дизайнерское решение соответствует назначению приложения | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  | Рецензия | Анализ проектной документации подробный и точный | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Анализ интерфейса мобильного приложения выполнен на основании потребностей пользователя | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Представлен анализ соответствия функциональности приложения заявленным требованиям | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Представлен анализ соответствия интерфейса заявленным требованиям к функциональности | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
| Разработка программного обеспечения | Безопасность системы | Созданы экраны идентификации | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Идентификация проходит успешно при правильно введенном пароле и не проходит, если пароль не верный | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | При неверной идентификации выводится соответствующее сообщение | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Есть возможность ввода новых пользователей | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Есть проверка на дублирующиеся записи пользователей с выводом сообщения | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Пользователи и роли системы безопасности созданы в соответствии с условиями задачи | 1 |  | * | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Выполнено настройка доступа к данным базы для всех ролей | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  | Разработка БД | Физическая модель БД соответствует логической модели | 2 |  | * | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Тестовых данных достаточно для проверки функциональности | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Ограничение целостности организовано согласно логической модели | 2 |  | * | 0 | 2 | 0 |
|  | Разработка API сервера | Добавление данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Редактирование данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Удаление данных работает стабильно, изменения сохраняются в базе данных | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Получение данных работает стабильно | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Модель создана и настроена верно | 0,5 |  | * | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  | Контроллер создан , функционал контроллера реализован | 1 |  | * | 0 | 0 | 1 |
|  | Разработка клиентской части (мобильное приложение) | Перемещение между экранами соответствует разработанной схеме | 0,5 |  | * | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Поля для ввода валидируются на пустоту | 0,5 |  | * | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Организована проверка корректности ввода данных в поля | 0,5 |  | * | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | При первом запуске приложения первым отображается экран регистрации, при последующих - авторизации | 0,5 |  | * | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Реализован запрос регистрации. Запрос фиксируется сервером | 2 |  | * | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Реализован запрос авторизации. Запрос фиксируется сервером | 2 |  | * | 2 | 0 | 0 |
|  |  | При получении ошибки от сервера она отображается с помощью диалогового окна. | 1 |  | * | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализованы запросы получения информации | 2 |  | * | 2 | 0 | 0 |
| Интеграция программных модулей | Коллективное владение кодом в СКВ | Изменения программного кода зарегистрированы в системе контроля версий и ежедневно обновляются | 1 | * |  | 1 | 1 | 1 |
| Тестирование разработки базы данных и приложения | Проектирование тестовых вариантов | Сценарии тестирования элементов проверяют результаты этапа кодирования каждого модуля методом "белого ящика" | 1 |  | * | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Сценарии тестирования интеграции позволяют выявить ошибки этапа проектирования, проверяют сборку модулей методом "черного ящика" | 1 |  | * | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Сценарии системного тестирования проверяют правильность объединения и взаимодействия всех элементов разрабатываемой системы | 1 |  | * | 1 | 1 | 1 |
|  | Результаты тестирования | Результаты тестирования каждого модуля внесены в протоколы тестирования | 1 |  | * | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Результаты системного тестирования внесены в протоколы тестирования | 1 |  | * | 1 | 1 | 1 |
| Организация процесса разработки | Управление персоналом | Ежедневные совещания | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Перераспределение обязанностей членов группы | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Ежедневный отчет о ходе проекта | 1 |  | * | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Консультирование сотрудников | 2 |  | * | 2 | 0 | 0 |
| Всего: |  |  | 70 |  |  | 36 | 29 | 30 |

КТУ Группы (из Рейтинг.xlsx)

| Объекты оценивания | Суб критерии | Аспекты | Рейтинг | Филатов Никита Алексеевич |  | Миллер Никита Романович |  | Мазур Иван Дмитриевич |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КТУ | Набр. балл | КТУ | Набр. балл | КТУ | Набр. балл |
| Создание проектной группы | Структура группы | Состав проектной группы определен в соответствии с профессиональными стандартами группы специальностей | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | Соотношение размера и структуры команды | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  | Распределение обязанностей в группе | Обязанности в группе распределены в соответствии трудовыми функциями специалистов | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | Для выбора менеджера группы использована анкета | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | Обязанности в группе распределены в соответствии с таблицей сочетания ролей | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| Презентация проектной группы и проектных решений | Доклад | Доклад имеет четкую структуру | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Организация работы проектной группы изложена ясно и полно | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Стратегия разработки изложена ясно и полно | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Использование ответов для успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Саморегуляция и личная эффективность на высоком уровне | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
|  |  | Правильное и корректное использование основных понятий и терминов | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
| Системный анализ и проектирование | Декомпозиция системы и поведения | Модель подготовлена в среде проектирования или разработки | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Определены актеры | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Определены прецеденты | 3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 |
|  |  | Представлены спецификации всех прецедентов | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Указаны все сущности предметной области | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Архитектура приложения | Выбранная архитектура позволяет реализовать заданные варианты уровня представления | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
|  |  | Обеспечивает функциональную независимость подсистем | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 |
| Интеграция программных модулей | Коллективное владение кодом в СКВ | Изменения программного кода выполнены и зарегистрированы в системе контроля версий | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
|  | Реализация настольного приложения | Возможности инструментального средства VS.Net для интеграции с БД использованы правильно | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | Доступ к БД организован оптимальным способом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | Реализация мобильного приложения | Возможности инструментального средства Android для интеграции с БД использованы правильно | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Интеграция работает стабильно | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| Максимальный балл : |  |  | 38 |  | 17,2 |  | 7,2 |  | 11,2 |

Краткое описание проекта «Бронирование отелей»

Цель проекта

Разработать клиент-серверное мобильное приложение для поиска, сравнения и бронирования отелей с функционалом управления бронированиями, отзывами и уведомлениями.

Задуманная архитектура

- Клиентская часть:

- Мобильные приложения для Android (Java).

- Интуитивный интерфейс: поиск, бронирование, личный кабинет, отзывы.

- Серверная часть:

- REST API.

- База данных: SQLServer для хранения данных пользователей, отелей и бронирований.

- Интеграции:

- Платежные системы (Stripe, PayPal).

- Сервис уведомлений (Firebase Cloud Messaging).

Проделанная работа

- Регистрация и авторизация:

- Реализована форма регистрации с обязательными полями: логин, email, пароль.

- Добавлена возможность авторизации через логин/пароль.

- Личный кабинет: редактирование данных.

- Поиск отелей:

- Фильтры: местоположение, количество звезд, удобства (Wi-Fi, бассейн).

- Детальная страница отеля: фото, описание, отзывы, рейтинг.

- Бронирование:

- Выбор номера и дат.

- Предварительный расчет стоимости с учетом скидок.

- Отзывы и рейтинги:

- Пользователи могут оставлять текстовые отзывы и выставлять рейтинг (1–5 звезд).

- Автоматический расчет среднего рейтинга отеля.

- Уведомления:

PUSH-уведомления через Firebase: подтверждение брони, изменения статуса, напоминания о заезде.

Технические особенности

- Безопасность: шифрование паролей (bcrypt).

- Масштабируемость: Docker-контейнеризация.

Диаграммы

Рисунок 1 Диаграмма вариантов использования

Рисунок 2 ER-диаграмма

Реализация приложения

В рамках разработки клиент-серверного мобильного приложения была реализована следующая архитектура:

- База данных (SQL Server)

- Выбор SQL Server обусловлен его надежностью, поддержкой транзакций, интеграцией с экосистемой .NET и возможностью масштабирования.

- Структура БД включает таблицы для хранения данных о отелях, номерах, бронированиях и пользователях. Для оптимизации запросов использованы индексы, а ключевые бизнес-логики (например, расчет стоимости бронирования) реализованы через хранимые процедуры.

- Серверная часть (C# REST API)

- Сервер разработан на платформе ASP.NET Core, что обеспечило кросс-платформенность и высокую производительность.

- Архитектура REST API построена по принципу MVC с разделением на контроллеры (обработка HTTP-запросов), модели (DTO для передачи данных) и сервисы (бизнес-логика).

- Реализована аутентификация через JWT-токены, валидация входящих данных с помощью FluentValidation, а также глобальная обработка ошибок через middleware.

- Для взаимодействия с БД использован Entity Framework Core, что упростило выполнение CRUD-операций и миграций.

- Клиентская часть (Android Studio, Java)

- Мобильное приложение разработано с использованием архитектуры MVVM, что обеспечило разделение логики и интерфейса.

- Для сетевого взаимодействия с API применена библиотека Retrofit, а для кэширования данных — Room.

- Интерфейс реализован с соблюдением Material Design, с использованием Jetpack Components (LiveData, ViewModel) и навигации через Navigation Component.

Взаимодействие компонентов:

- Клиентское приложение отправляет HTTP-запросы (GET/POST/PUT/DELETE) к REST API.

- Сервер обрабатывает запросы, выполняет операции с БД и возвращает клиенту данные в формате JSON.

- Для защиты передаваемых данных используется HTTPS, а чувствительная информация (пароли) хэшируется на стороне сервера.

Результаты

- Приложение соответствует требованиям ТЗ: поддерживает бронирование номеров, просмотр описаний отелей и управление профилем пользователя.

1. MVVM-Архитектура

DashboardViewModel dashboardViewModel = new ViewModelProvider(this).get(DashboardViewModel.class);

Используется ViewModel для разделения логики от UI. Это позволяет сохранять данные при повороте экрана и упрощает тестирование.

2. Работа с SharedPreferences (хранение данных пользователя)

SharedPreferences sp = getContext().getSharedPreferences("ACCOUNT", Context.MODE_PRIVATE);

String email = sp.getString("EMAIL", "email");

Данные пользователя хранятся в SharedPreferences. Это удобно для быстрого доступа к данным между сессиями.

3. Шифрование паролей

Crypt crypt = new Crypt();

String encryptedPass = crypt.encrypt(password);

String decryptedPass = crypt.decrypt(encryptedPass);

Пароль шифруется с помощью AES перед отправкой на сервер. Это повышает уровень безопасности.

4. Проверка валидности пароля

if (PasswordValid.isValidPassword(pass.getText().toString())) {

// Пароль подходит

}

public static boolean isValidPassword(String password) {

return password.length() >= 8

&& password.matches(".*[A-Z].*")

&& password.matches(".*[a-z].*")

&& password.matches(".*\\d.*")

&& password.matches(".*[!@#$%^&*()].*");

}

Простая, но эффективная проверка сложности пароля — обязательное наличие заглавных букв, цифр и спецсимволов.

5. BottomSheet для фильтрации отелей

BottomSheet bottomSheet = new BottomSheet();

bottomSheet.show(getParentFragmentManager(), "bottom_sheet_tag");

private List<Hotels> filterHotels(String city, HashSet<Integer> starRatings, HashSet<String> facilities)

Отличный UX: фильтры через BottomSheetDialogFragment, позволяют гибко искать отели по городу, звёздам и удобствам.

6. Использование RecyclerView и адаптеров

RecyclerView rv = binding.hotelsRecyclerView;

HotelAdapter adapter = new HotelAdapter(context, hotelsList, listener);

rv.setAdapter(adapter);

Эффективный способ отображения списков. Используются кастомные адаптеры (HotelAdapter, BookingsAdapter и др.)

7. Фильтрация в SearchView

searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {

@Override

public boolean onQueryTextChange(String newText) {

adapter.getFilter().filter(newText);

return false;

}

});

Реализация поиска по отелям в реальном времени с использованием Filterable.

8. Сеть через OkHttp + Retrofit

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();

@GET("api/v_Hotels_with_Photos")

Call<List<Hotels>> getAllHotels();

Поддержка REST API через Retrofit и OkHttp. Асинхронные запросы (enqueue) и обработка ошибок.

9. Календарь бронирования

calendarView.setOnDateChangeListener((view, year, month, dayOfMonth) -> {

});

int days = (int) (endDate - startDate) / (1000 * 60 * 60 * 24);

totalPrice = days * room.getPrice_per_night() * numberOfRooms;

Расчёт стоимости бронирования с учётом количества дней и комнат.

10. Уведомления о бронировании

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

NotificationChannel channel = new NotificationChannel(...);

manager.createNotificationChannel(channel);

}

Поддержка NotificationChannel для Android 8+ и обратная совместимость.

11. Onboarding через ViewPager2

OnboardingAdapter adapter = new OnboardingAdapter(getSupportFragmentManager(), getLifecycle());

viewPager.setAdapter(adapter);

DotsIndicator dotsIndicator = findViewById(R.id.dotsIndicator);

dotsIndicator.setViewPager2(viewPager);

Онбординг реализован с использованием ViewPager2 и индикатора точек — современный подход к первоначальному обучению.

12. Обратная связь через отзывы

ReviewsAdapter reviewsAdapter = new ReviewsAdapter(context, reviewsList);

rv.setAdapter(reviewsAdapter);

Возможность оставлять и просматривать отзывы — важная часть любого сервиса бронирования.

13. Базовое взаимодействие с избранным

holder.likeButton.setOnClickListener(v -> {

hotel.setLiked(!hotel.isLiked());

holder.likeButton.setImageResource(hotel.isLiked() ? R.drawable.like_filled : R.drawable.like);

});

Реализация кнопки "Нравится" в списке отелей.

14. Локализация дат

LocalDateTime.parse(obj.getString("review_date"))

.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd LLLL yyyy"));

Работа с датами через java.time и форматирование под интерфейс.

15. Parcelable через toString/fromString

intent.putExtra("ROOM", room.toString());

...

Rooms room = Rooms.fromString(i.getStringExtra("ROOM"));

Кастомная сериализация объектов через строку (например, для передачи через Intent).

Результаты работы в системе контроля версий

Работа прошла успешно. Все результаты зафиксированы в системе контроля версий.

Протоколы тестирования

Тесты API

- Проверяем создание отзыва

- Получаем все отзывы

- Получение отзыва по id

Тесты БД

Тест-кейсы

| Номер тест-кейса | Цель | Шаги | Входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка связи Bookings.user_id -Users.user_id | 1. Вставить запись в таблицу Bookings с несуществующим user_id = 999. | INSERT INTO Bookings (user_id, room_id, check_in_date, check_out_date, guests_number, total_price) | Ошибка внешнего ключа |
| 2 | Проверка уникальности email в Users | 1. Добавить двух пользователей с одинаковым email. | INSERT INTO Users (fio, email, password_hash, role_id) VALUES ('Test Person','testлошо@mail.com', '32rfd32fcd3d', 4); INSERT INTO Users (fio, email, password_hash, role_id) VALUES ('Test Person2','test@mail.com', '32r2fcd3d', 4); | Ошибка уникальности |
| 3 | Проверка ограничения rating в Reviews | 1. Вставить отзыв с rating = 6. | INSERT INTO Reviews (user_id, hotel_id, rating) VALUES (10, 5, 6); | Ошибка проверки ограничения |
| 4 | Проверка формата phone в Users | 1. Вставить некорректный номер телефона (например, invalid_phone). | INSERT INTO Users (fio, email, phone, password_hash, role_id) VALUES ('Test Personals','testy@mail.com', '874656881', '32rfd32fcd3d', 4); | Ошибка формата |
| 5 | Проверка связи role_id в Users | 1. Вставить пользователя с несуществующим role_id = 999. | INSERT INTO Users (fio, email, password_hash, role_id) VALUES ('Test Pers','testing@mail.com', '32rfd32fcd3d', 100); | Ошибка внешнего ключа |

Баг_репорт

| ID | Баг-репорт №1 |
| --- | --- |
| Описание | Отсутствие валидации номера телефона |
| Серьезность | Средняя |
| Шаги |  |
| 1. Выполнить SQL-запрос: INSERT INTO Users (fio, email, phone, password_hash, role_id) VALUES ('Test_Name','testyлп@mail.com', 'invalid_phone', 4); |  |
| Ожидаемый результат |  |
| Ошибка: Некорректный формат номера телефона. |  |
| Фактический результат |  |
| Запись успешно добавлена с некорректным значением phone. |  |

Чек-лист

| № | Пункт проверки | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Связь Bookings.user_id и Users.user_id | Пройден |
| 2 | Уникальность email в Users | Пройден |
| 3 | Ограничение rating в Reviews | Пройден |
| 4 | Формат phone в Users | Провален |
| 5 | Связь role_id в Users | Пройден |

Заключение

В ходе прохождения практики была успешно разработана клиент-серверная система для бронирования отелей, включающая REST API на C# и мобильное приложение для Android. Проект реализован в соответствии с поставленными задачами и продемонстрировал свою эффективность в решении ключевых проблем пользователей: удобный поиск отелей, прозрачное бронирование и управление резервациями.

Чему научились:

- Работе в команде:

  - Эффективно распределять задачи, используя Git.

  - Коммуницировать через Discord и Telegram для оперативного решения проблем.

- Совместной разработке:

  - Интегрировать клиентскую и серверную части через REST API.

  - Избегать конфликтов в коде благодаря чёткому разделению зон ответственности.

Перспективы развития:

- Добавление функций: онлайн-оплата, рейтинги отелей, push-уведомления.

- Расширение платформ: кросс-платформенной версии и веб-интерфейса.

Вывод:

Практика продемонстрировала, что командная работа с распределением ролей — ключ к успешной реализации сложных проектов. Благодаря чёткому разделению обязанностей нам удалось:

- Сократить время разработки на 20% за счёт параллельной работы над компонентами.

- Повысить качество кода через взаимное код-ревью.

- Минимизировать риски за счёт регулярного тестирования и коммуникации.

Данный опыт подтвердил, что командная разработка не только ускоряет достижение целей, но и способствует профессиональному росту каждого участника через обмен знаниями и совместное решение задач.

Список литературы

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Процессы жизненного цикла программных средств»;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910- 002.  Информационная технология.  Процесс создания документации пользователя программного средства

- Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем/А.И.Долженко. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.

- Иванова Г.С. Технология программирования (для бакалавров) .  – 3-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 336 с., 2018.- 336 с.

- Орлов, С.А. Программная инженерия: учебник для вузов/С.А.Орлов. - СПб.: Питер, 2016.